第２４‐３号様式（段階確認書）

| 段 階 確 認 書 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 予 定 表 平成 年 月 日 土木工事共通仕様書第１０８条１項に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告致します。 工事名：平成17年度緊急地方道路(街路)整備工事その8 請負業者名： ㈱ 宮 浦 組 主任技術者又は 現場代理人： 鈴木 博司 印 |  |  |  |  |  |  |
|  | 種 別 | 細 別 | 確認時期項目 | 施 工 予 定 時 期 | 記 事 |  |
|  | 道路土工(路床) | 擁壁部 | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 平成１８年 １月 ７日～ 平成１８年 １月１０日 |  |  |
|  | 道路土工(路床) | 車道部 | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 平成１８年 ２月 ７日～ 平成１８年 ２月１３日 |  |  |
|  | 舗装工(下層) |  | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 平成１８年 ３月 ６日～ 平成１８年 ３月 ７日 |  |  |
| 通 知 書 平成 年 月 日 下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。 監 督 員 ： |  |  |  |  |  |  |
|  | 確 認 種 別 | 確 認 細 別 | 確認時期項目 | 確 認 時 期 予 定 日 | 確認実施日等 |  |
|  | 道路土工(路床) | 擁壁部 | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 平成 年 月 日 |  |  |
|  | 道路土工(路床) | 車道部 | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 平成 年 月 日 |  |  |
|  | 舗装工(下層) |  | ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 平成 年 月 日 |  |  |
| 確 認 書 平成 年 月 日 上記種別について、段階確認を実施し確認した。 監 督 員 ： |  |  |  |  |  |  |